# 🚀 תהליך הטמעה

## Timeline - לוח זמנים

יום 1: הרשמה והגדרה ראשונית (2-4 שעות) ├── שלב 1: יצירת חשבון (10 דקות) ├── שלב 2: בחירת מודולים (5 דקות) ├── שלב 3: הוספת צוות (15 דקות) ├── שלב 4: הגדרות בסיס (30 דקות) └── שלב 5: יבוא נתונים (1-2 שעות)  שבוע 1: למידה ושימוש ראשוני ├── יום 1-2: הדרכה (Zoom 60 דקות) ├── יום 3-5: שימוש מונחה └── יום 6-7: שאלות ותשובות  שבועות 2-4: הטמעה מלאה ├── שבוע 2: תהליכים בסיסיים ├── שבוע 3: תהליכים מתקדמים └── שבוע 4: אוטומציות  חודש 2+: שימוש מלא └── תמיכה שוטפת

## שלב 1: הרשמה (10 דקות)

מה צריך:

- מייל

- שם חברה

- כרטיס אשראי

תהליך:

- כנס ל-https://misrad-ai.app

- לחץ "התחל ניסיון"

- מלא פרטים

- בחר חבילה

- אישור תשלום

- זהו!

אין:

- שיחות מכירה

- מילוי טפסים ארוכים

- אישורים

## שלב 2: בחירת מודולים (5 דקות)

סולו: בחר מודול אחד (+ 🎁 Finance במתנה).

חבילה: המודולים מופעלים אוטומטית.

שינוי: אפשר בכל עת (הגדרות → מודולים).

## שלב 3: הוספת צוות (15 דקות)

אופציה A: הזמנה במייל

הגדרות → צוות → הוסף → שלח הזמנה

אופציה B: לינק הזמנה

יצירת לינק → שיתוף → רישום אוטומטי

תפקידים:

- Admin (כל ההרשאות)

- Manager (ניהול צוות)

- Member (עבודה רגילה)

- Viewer (צפייה בלבד)

## שלב 4: הגדרות בסיס (30 דקות)

### Nexus

- מחלקות (מכירות, שיווק...)

- תפקידים (נציג, מנהל...)

### System

- שלבי Pipeline

- שדות מותאמים

### Social

- פלטפורמות (Facebook, Instagram...)

- הגנת שבת (כן/לא)

### Finance

- מטבע (ILS/USD/EUR)

- פרטי חברה לחשבוניות

### Operations

- מחסנים

- סוגי קריאות

## שלב 5: יבוא נתונים (1-2 שעות)

### יבוא ידני (CSV/Excel)

נתמך:

- Leads

- Tasks

- Clients

- Products

תהליך:

- ייצא מהמערכת הישנה (CSV/Excel)

- עלה ל-Misrad-AI

- מיפוי עמודות (AI עוזר!)

- בדיקה

- אישור

- יבוא

זמן: 10-50 שורות = 5 דקות | 1,000+ שורות = 30-60 דקות

### יבוא אוטומטי (API)

אם יש API: אני יוצר סקריפט יבוא מותאם (₪500-₪2,000).

## הדרכה

### Session 1: Overview (60 דקות)

Zoom Live:

- סיור במערכת

- הסבר מודולים

- הדגמות

- שאלות ותשובות

מי צריך: כולם

### Session 2: למתקדמים (60 דקות)

נושאים:

- אוטומציות

- דוחות

- API

- אינטגרציות

מי צריך: Admins

### מסמכים

✅ מדריך מהיר (PDF)
✅ וידאו הדרכה (YouTube)
✅ שאלות נפוצות (FAQ)

## תמיכה

### במהלך ההטמעה (חודש ראשון)

זמין:

- WhatsApp/Email

- תגובה תוך 2-4 שעות

- Zoom לפי בקשה

### לאחר ההטמעה

תמיכה רגילה:

- Email: support@misrad-ai.app

- WhatsApp: 050-XXX-XXXX

- תגובה: 4-24 שעות

## Checklist - רשימת משימות

### לפני השקה

- הרשמה

- הוספת צוות (לפחות 2 אנשים)

- הגדרות בסיס

- יבוא 10 רשומות לבדיקה

- Session הדרכה

### שבוע ראשון

- כל הצוות התחבר

- יצירת 5 משימות/לידים

- בדיקת התראות

- שאלות ליצירת קשר

### חודש ראשון

- כל התהליכים פעילים

- יבוא מלא (אם רלוונטי)

- אוטומציה אחת פעילה

- שימוש יומיומי

## מה אם תקוע?

- בדוק FAQ

- שלח WhatsApp

- קבע Zoom

זמן מענה: 2-4 שעות (ימי עבודה)

📖 קרא הבא:קהל יעד